Пояснительная записка

к отчету о реализации государственной программы Воронежской области «Информационное общество»

за 2023 год

14. ГП «Информационное общество»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства области от 20.12.2013 № 1131. Ответственный исполнитель государственной программы – министерство цифрового развития Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2023 год утвержден приказом департамента цифрового развития Воронежской области от 03.04.2023 № 42-01-06/55 (в редакции от 28.12.2023 № 42-01-06/335).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию государственной программы, составили 2035618,9 тыс. руб., в том числе: 2031870,9 тыс. руб. - областной бюджет; 3748,0 тыс. руб. - федеральный бюджет.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2023 году, составили 2035618,9 тыс. руб., в том числе: 2031870,9 тыс. руб. - областной бюджет; 3748,0 тыс. руб. - федеральный бюджет.

Доведенный министерством финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) программы составил 2035618,9 тыс. руб., в том числе: 2031870,9 тыс. руб. - областной бюджет; 3748,0 тыс. руб. - федеральный бюджет.

Фактически на реализацию программы в 2023 году направлено 1933532,8 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 3748,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 1929784,8 тыс. руб.

Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее целевыми показателями.

В качестве основных показателей государственной программы в 2023 году определено 3 показателя.

Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2023 год | Фактически достигнутое значение за 2023 год | Степень выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений | % | 25 | 86,37 | 345,5* |
| 2 | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 87,2 | 89,7 | 102,9 |
| 3 | Доля населения Воронежской области, имеющего возможность получения социально значимой информации | % | 100 | 100 | 100 |

*- Плановое значение показателя установлено Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р. Данные о фактическом значении формируются в ГАС «Управление». Перевыполнение показателя связано с достижением высоких значений составных индикаторов интегрального показателя.

В рамках реализации государственной программы разработаны следующие нормативные правовые акты:

- постановление Правительства Воронежской области от 31.03.2023 № 236 «О внесении изменения в постановление Правительства Воронежской области от 20.12.2013 № 1131»;

- постановление Правительства Воронежской области от 20.04.2023 № 285 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 22.03.2013 № 212»;

- постановление Правительства Воронежской области от 26.04.2023 № 307 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 12.07.2019 № 686»;

- постановление Правительства Воронежской области от 10.05.2023 № 345 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 29.12.2018 № 1237»;

- постановление Правительства Воронежской области от 07.06.2023 № 416 «О внесении изменения в постановление Правительства Воронежской области от 20.12.2013 № 1131»;

- постановление Правительства Воронежской области от 20.07.2023 № 496 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 29.12.2018 № 1237»;

- постановление Правительства Воронежской области от 04.09.2023 № 615 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 26.11.2012 № 1069»;

- постановление Правительства Воронежской области от 05.10.2023 № 702 «О внесении изменения в постановление Правительства Воронежской области от 20.12.2013 № 1131»;

- постановление Правительства Воронежской области от 11.12.2023 № 887 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 26.11.2012 № 1069»;

- постановление Правительства Воронежской области от 21.12.2023 № 942 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Воронежской области»;

- постановление Правительства Воронежской области от 22.12.2023 № 963 «О внесении изменения в постановление Правительства Воронежской области от 20.12.2013 № 1131»;

- постановление Правительства Воронежской области от 27.12.2023 № 993 «О внесении изменения в постановление Правительства Воронежской области от 20.12.2013 № 1131»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 19.01.2023 № 11-р «О реализации технических решений, обеспечивающих доступ пользователей к информации официальных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 20.03.2023 № 135-р «О выделении денежных средств»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 19.05.2023 № 309-р «О выделении денежных средств»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 20.06.2023 № 374-р «О выделении денежных средств»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 30.06.2023 № 419-р «О выделении денежных средств»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 13.07.2023 № 458-р «Об изменении существенных условий государственного контракта»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 20.07.2023 № 479-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Воронежской области от 30.07.2019 № 674-р»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 31.07.2023 № 499-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Воронежской области от 22.09.2020 № 1207-р»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 31.07.2023 № 505-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Воронежской области от 31.01.2022 № 79-р»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 08.08.2023 № 530-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Воронежской области от 10.10.2022 № 1060-р»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 18.08.2023 № 584-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Воронежской области от 24.12.2021 № 1380-р»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 21.08.2023 № 593-р «О создании рабочей группы»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 25.09.2023 № 723-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Воронежской области от 19.06.2013 № 472-р»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 25.09.2023 № 724-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению стандартов клиентоцентричности в Воронежской области»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 26.09.2023 № 727-р «О выделении денежных средств»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 24.10.2023 № 801-р «О выводе из эксплуатации государственной информационной системы Воронежской области «Муниципальная информационная система поселений «Волость»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 01.12.2023 № 897-р «О внедрении клиентоцентричности в деятельность исполнительных органов Воронежской области»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 11.12.2023 № 925-р «Об опубликовании законов и иных правовых актов Воронежской области на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)».

Программа включает 3 подпрограммы, 4 комплекса процессных мероприятий.

14.1. Подпрограмма 1 «Информатизация Воронежской области»

1.1. Комплекс процессных мероприятий 1.1 «Цифровая трансформация органов государственной власти Воронежской области. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный Законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год составил 818296,9 тыс. руб., в том числе: 814548,9 тыс. руб. - областной бюджет, 3748,0 тыс. руб. - федеральный бюджет.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета составил 818296,9 тыс. руб., в том числе: 814548,9 тыс. руб. - областной бюджет, 3748,0 тыс. руб. - федеральный бюджет.

Кассовое исполнение составило 718190,5 тыс. руб., в том числе: 714442,5 тыс. руб. - областной бюджет, 3748,0 тыс. руб. - федеральный бюджет.

В 2023 году для реализации комплекса процессных мероприятий средства предусмотрены министерству цифрового развития Воронежской области, министерству социальной защиты Воронежской области, министерству предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области, министерству экономического развития Воронежской области и управлению государственного технического надзора Воронежской области.

В рамках комплекса процессных мероприятий исполнительные органы Воронежской области реализуют мероприятие «Создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений».

Министерством цифрового развития Воронежской области на реализацию комплекса процессных мероприятий в 2023 году направлено 517465,9 тыс. руб. (96,0 % кассового плана), в том числе: 3748,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 513717,9 тыс. руб. – областной бюджет.

Средства направлены на:

- оплату услуг по предоставлению в пользование места в телефонной канализации, услуг проводной связи по организации доступа к сети передачи данных Правительства Воронежской области, услуг проводной связи по организации доступа к сети передачи данных министерства цифрового развития области, услуг телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородней, международной) для функционирования единой системы коммуникаций Правительства области (ЕСК), услуг связи «Доступ в Интернет» на скорости не менее 900 Мбит/с по магистральной волоконно-оптической линии, услуг по предоставлению комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования;

- оказание услуг по СМС-информированию граждан Воронежской области;

- оказание услуг по предоставлению неисключительных прав лицензионного программного обеспечения, в том числе в сфере защиты информации;

- оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) в здание правительства Воронежской области, расположенное по адресу г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1;

- оказание услуг по техническому сопровождению системы аудита технических заданий;

- оказание услуг по настройке регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;

- организацию канала передачи данных для управления организации проектной деятельности Правительства Воронежской области;

- выполнение работ по обеспечению функционирования и обслуживанию ЕСК Правительства Воронежской области;

- оплату услуг предоставления статистической информации для банка данных Правительства Воронежской области;

- передачу неисключительных прав использования программного обеспечения для автоматизации функций тарифного регулирования на территории Воронежской области;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Единая централизованная информационная система Воронежской области по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности»;

- выполнение работ по созданию в автоматизированной информационной системе государственной жилищной инспекции Воронежской области сервиса получения сведений о протоколах общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах;

- оказание услуг по предоставлению неисключительных лицензий на право установки и использования программного обеспечения;

- поставку компьютерного и офисного оборудования, комплектующих и расходных материалов;

- выполнение работ по внедрению единого центра телефонного обслуживания Воронежской области;

- предоставление неисключительного (пользовательского) права программы для ЭВМ в составе комплексной автоматизированной системы исполнения бюджета (КАСИБ): «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Про)»;

- приобретение неисключительного права на использование СБИС;

- оказание услуг по сопровождению программ для ЭВМ: «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)»;

- оказание услуг по аттестации государственных информационных систем Воронежской области;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Административные комиссии Воронежской области»;

- выполнение работ по поддержке и сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления Правительства Воронежской области»;

- оказание комплекса услуг по сопровождению, обеспечению функционирования и технической поддержке комплексов средств автоматизации региональной автоматизированной информационной системы Воронежской области «Мировые судьи», интегрированной с региональным фрагментом Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также услуг по технической поддержке и обновлению специального программного обеспечения;

- выполнение работ по обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Административные комиссии Воронежской области»;

- оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Единая централизованная информационная система Воронежской области по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления Правительства Воронежской области»;

- оказание услуг по обеспечению функционирования государственной информационной системы «Система гарантированного информационного обмена органов государственной власти и органов местного самоуправления Воронежской области»;

- оказание услуг по обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Активный электронный гражданин»;

- оказание услуг по обеспечению функционирования региональной информационно-аналитической системы органов государственной власти Воронежской области;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Региональная система управления данными Воронежской области»;

- выполнение работ по развитию (модернизации) государственной информационной системы Воронежской области «Единая финансово-кадровая система Воронежской области» в части создания и внедрения модуля «Электронный реестр полномочий и функций»;

- оказание услуг по предоставлению доступа к сервису управления учреждением физической культуры и спорта (СУУ ФКиС) и сопровождению работы в СУУ ФКиС;

- оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации): «Администрирование межсетевых экранов UserGate 6»;

- выполнение работ по ремонту оборудования;

- оказание услуг по техническому сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Проектная деятельность Воронежской области»;

- поставку аппаратной платформы UserGate D200;

- оказание услуг по предоставлению права использования (неисключительных лицензий) программного обеспечения системы межсетевого экранирования UserGate;

- оказание услуг по предоставлению права использования (неисключительных лицензий) программного обеспечения с установкой и настройкой системы управления средой виртуализации;

- оказание услуг по проведению киберучений;

- оказание услуги по защите от DDOS-атак;

- оказание услуг по технической поддержке систем защиты информации Правительства Воронежской области и исполнительных органов государственной власти Воронежской области;

- оказание услуг по техническому сопровождению системы голосового распознавания и генерации голосовых сообщений для департамента цифрового развития Воронежской области;

- выполнение работ по обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Регулирование тарифов Воронежской области»;

- выполнение работ по созданию цифрового конструктора проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- выполнение работ по развитию модуля «Калькулятор строительных процедур Воронежской области» в составе государственной информационной системы Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности Воронежской области»;

- оказание услуг по сопровождению Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования Воронежской области;

- выполнение работ по техническому сопровождению и обеспечению функционирования государственной информационной системы «Портал Воронежской области в сети Интернет»;

- оказание услуг по предоставлению прав использования (расширению) программного обеспечения «Платформа бизнес-аналитики «RTAnalytics»;

- оказание услуг по передаче права использования  (неисключительные лицензии) программного обеспечения 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ с целью обеспечения бесперебойного функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Молодая семья Воронежской области»;

- оказание услуг по обеспечению функционирования единой цифровой платформы с унифицированными шинами передачи данных и интерфейсами доступа к данным;

- поставку сетевого оборудования;

- организацию канала передачи данных для управления молодежной политики Правительства Воронежской области;

- оказание информационно-аналитических услуг для нужд Правительства Воронежской области и исполнительных органов Воронежской области;

- оказание услуг по организации и проведению мероприятия Цифровой интенсив AI-трансформация России;

- оказание услуг по разработке информационной системы (чат-бот), обеспечивающей двустороннее взаимодействие, для нужд Правительства Воронежской области;

- поставку оборудования, программного обеспечения и расходных материалов в целях оказания содействия деятельности Фонда «Защитники Отечества»;

- поставку источников бесперебойного питания для районов и городских узлов ЕИТКС ВО;

- выполнение работ по поддержке и сопровождению системы видео-конференц-связи ситуационного центра Губернатора Воронежской области;

- оказание услуг по предоставлению возможности доступа к сетям радиотелефонной связи на территории населенных пунктов Воронежской области;

- оказание услуг по предоставлению права использования (неисключительных лицензий) программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;

- поставку электронных носителей Рутокен ЭЦП 3.0 3220;

- оказание услуг по разработке модели угроз безопасности информации государственной информационной системы Воронежской области «Молодая семья Воронежской области»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Регулирование тарифов Воронежской области»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Геоинформационная система Воронежской области» в части интеграции с ФГИС ЕЦП НСПД;

- выполнение работ по обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная информационная система государственной жилищной инспекции Воронежской области»;

- оказание услуг по предоставлению доступа к данным Интерактивной аналитической панели в целях получения данных информационно-аналитического исследования по туристическому потоку Воронежской области;

- оказание услуг по сопровождению программ для ЭВМ: «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)»;

- оказание услуг технической поддержки и сопровождения эксплуатации системы межсетевого экранирования на базе UserGate;

- выполнение работ по технической поддержке программно-аппаратного комплекса «Коммутационная платформа Сетевого Справочного Телефонного Узла» для проведения общероссийского дня приема граждан;

- оказание услуг по обновлению информации агроэкологической карты Воронежской области;

- оказание услуг по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования Воронежской области»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Активный электронный гражданин»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Портал Воронежской области в сети Интернет»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Региональная информационно-аналитическая система органов государственной власти»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Проектная деятельность Воронежской области»;

- выполнение работ по созданию государственно информационной системы Воронежской области «Молодая семья Воронежской области»;

- оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Учет бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий»;

- поставка сервера;

- поставку системы хранения данных;

- оказание услуг по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Комплексная автоматизированная система исполнения бюджета» в части расширения функциональных возможностей для мониторинга и оценки эффективности государственных программ Воронежской области;

- оказание услуг по предоставлению сертификатов на полную техническую поддержку ПО TrueConf;

- поставку системных блоков и мониторов для организации автоматизированных рабочих мест в исполнительных органах Воронежской области;

- оказание услуг по техническому сопровождению и обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Региональная система управления данными»;

- поставку криптомаршрутизаторов;

- поставку программно – аппаратного комплекса визуализации;

- поставку сетевого оборудования;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Система гарантированного информационного обмена органов государственной власти и органов местного самоуправления Воронежской области»;

- поставку оборудования с монтажом и настройкой (для министерства финансов Воронежской области);

- оказание услуг по предоставлению сертификатов программного обеспечения Росплатформа;

- оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы программно-аппаратного комплекса визуализации;

- оказание услуг по предоставлению права использования (неисключительных лицензий) программного обеспечения (Р7Офис, Astra Linux, лицензии DLP-системы, SafeMobile, «ПАРУС - Бюджет 8», «1С:Предприятие 8. Расширенная корпоративная лицензия» и т.д.);

- техническое обслуживание системы прецизионного кондиционирования воздуха;

- поставку коммутационного оборудования для ситуационного центра Губернатора Воронежской области;

- оказание услуг по предоставлению права использования (неисключительных лицензий) программного обеспечения и сертификата технической поддержки;

- выполнение работ по созданию подсистемы автоматизации государственных и муниципальных услуг в составе государственной информационной системы «Портал Воронежской области в сети Интернет»;

- оказание услуг по созданию и размещению электронной формы конкурса в системе предоставления мер поддержки;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Культурный регион»;

- оказание услуг по организации и проведению регионального ИТ-форума;

- оказание услуг по проверке уровня осведомленности пользователей;

- оказание услуг по проведению аудита и синхронизации баз данных программного обеспечения «Автоматизированное рабочее место Муниципал» и «Регистр муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области»;

- оказание услуг по развитию Интернет-портала для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти Воронежской области;

- выполнение работ по обновлению и настройке программного обеспечения «Витрина данных Лайт» и «Агент подсистемы обеспечения доступа к данным СМЭВ» для функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Региональная система управления данными»;

- выполнение работ по интеграции государственной информационной системы «Портал Воронежской области в сети Интернет» с подсистемой разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях модернизации процессов предоставления региональных массовых социально-значимых услуг с применением цифровых административных регламентов.

Уровень освоения бюджетных ассигнований министерством цифрового развития Воронежской области составил 96,0 % кассового плана.

Неполное освоение средств связано с:

1. Неисполнением обязательств по государственному контракту на выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности Воронежской области» на сумму 6633,3 тыс. руб. (оплата планируется в 2024 году в случае исполнения всех обязательств).

2. Оплатой государственного контракта на оказание информационно-аналитических услуг для нужд Правительства Воронежской области и исполнительных органов Воронежской области по фактическому объему выполненных работ, экономия составила 14843,6 тыс. руб.

Министерством социальной защиты Воронежской области на реализацию комплекса процессных мероприятий в 2023 году направлено 196039,5 тыс. руб. (71,6 % от кассового плана).

Средства направлены на:

- оказание услуг по обследованию и экспертизе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры министерства социальной защиты Воронежской области;

- оказание услуг по технической поддержке и сопровождению защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры министерства социальной защиты Воронежской области;

- на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке государственной информационной системы «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области»;

- на выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области»;

- на оказание услуг по настройке ГИС «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области» в части реализации механизма взаимодействия с видом сведений СМЭВ 3 «Прием заявлений на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта» и настройки меры социальной поддержки отдельных категорий граждан и в части реализации взаимодействия с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации по передаче сведений о многодетных семьях и изменения формата реестра получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения операционных систем специального назначения, средств защиты информации и среды виртуализации, настройку ip-телефонии;

- на модернизацию серверного и телекоммуникационного оборудования;

- на поставку компьютерного, периферийного оборудования;

- на поставку оборудования для модернизации ведомственной телефонии;

- на поставку системных блоков и мониторов;

- на поставку комплектующих телекоммуникационного, сетевого, компьютерного и серверного оборудования;

- на выполнение работ по развитию ГИС «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области» в части доработки подсистемы «Система долговременного ухода»;

Уровень освоения бюджетных ассигнований министерством социальной защиты Воронежской области составил 71,6 % кассового плана.

Неполное освоение средств связано с неисполнением обязательств по государственным контрактам на общую сумму 77853,3 тыс. руб.: контракт на поставку серверного оборудования Минсоцзащиты ВО расторгнут в одностороннем порядке 12.12.2023; по контракту на поставку мониторов, подключаемых к компьютеру, Минсоцзащиты ВО принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое вступило в силу 28.11.2023 (по решению Воронежского УФАС 05.12.2023 поставщик включен в реестр недобросовестных поставщиков).

Министерством экономического развития Воронежской области на реализацию комплекса процессных мероприятий в 2023 году направлено 538,5 тыс. рублей (97,9 % от кассового плана).

Средства направлены на оказание услуг по передаче неисключительных прав использования лицензионного программного обеспечения DallasLock 8.0-K в целях осуществления комплекса организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности информации от несанкционированного доступа.

Неполное освоение бюджетных средств обусловлено экономией, сложившейся по итогам закупочных процедур.

Управлением государственного технического надзора Воронежской области на реализацию комплекса процессных мероприятий в 2023 году направлено 3714,6 тыс. рублей (90,9 % кассового плана).

Средства направлены на:

- оплату услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора;

- оплату услуг по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

- абонентскую плату за предоставление доступа к сети Интернет с использованием SIM-карт;

- оплату абонентской платы за услуги по передаче СМС-сообщений (коротких текстовых сообщений);

- приобретение неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение средств криптографической защиты информации.

Неполное освоение бюджетных средств связано с экономией, сложившейся по итогам закупочных процедур, а также по услугам связи, оплата которых осуществляется по фактически выставленным счетам.

Министерством предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области на реализацию комплекса процессных мероприятий в 2023 году направлено 432,0 тыс. рублей (96,0 % от кассового плана).

Средства направлены на оказание услуг по аттестации объектов информатизации.

Неполное освоение бюджетных средств обусловлено экономией, сложившейся по итогам закупочных процедур.

Финансирование регионального проекта 1.2 «Информационная инфраструктура» в 2023 году не предусмотрено.

Реализация регионального проекта направлена на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части мероприятий, реализуемых в Воронежской области.

В целях реализации мероприятий по устранению цифрового неравенства ПАО «Ростелеком» осуществил установку базовых станций подвижной радиотелефонной связи с возможностью доступа к услугам связи и сети Интернет по технологии LTE. В 2023 году указанными услугами обеспечено 23 населённых пункта Воронежской области численностью от 100 до 500 человек (перечень населенных пунктов был сформирован по итогам всероссийского голосования).

Кроме этого, сформирован список населенных пунктов Воронежской области, в которых в 2024 году планируется установить 38 базовых станций.

Информация о достижении показателей результативности проекта приведена в Таблице 12.

Финансирование регионального проекта 1.3 «Информационная безопасность» в 2023 году не предусмотрено.

Реализация регионального проекта направлена на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части мероприятий, реализуемых в Воронежской области.

В целях определения и повышения уровня защищенности автоматизированных рабочих мест исполнительных органов Воронежской области и подведомственных им учреждений, а также государственных информационных систем и ресурсов, организована работа по обеспечению исполнительных органов средствами антивирусной защиты в размере подтвержденной ими потребности.

Информация о достижении показателей результативности проекта приведена в Таблице 12.

Финансирование регионального проекта 1.4 «Цифровые технологии» в 2023 году не предусмотрено.

Реализация регионального проекта направлена на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части мероприятий, реализуемых в Воронежской области.

В рамках регионального проекта в течение года обеспечено информирование организаций Воронежской области о конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».

Информация о новых мерах государственной поддержки направляется путем рассылки информационных писем, а также своевременно размещается в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет», в госпаблике министерства в социальной сети «ВКонтакте» и в Телеграм-канале министерства. По итогам 2023 года размещено 35 публикаций.

Информация о достижении показателей результативности проекта приведена в Таблице 12.

Финансирование регионального проекта 1.5 «Цифровое государственное управление» в 2023 году не предусмотрено.

Реализация регионального проекта направлена на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части мероприятий, реализуемых в Воронежской области.

В результате реализации регионального проекта в полном объёме выполнена работа по подключению автоматизированных рабочих мест к Платформе государственных сервисов в органах местного самоуправления области (администрации муниципальных районов и городских округов, администрации городских поселений и сельских поселений), которые предоставляют массовые социально значимые услуги на территории Воронежской области.

Достигнуты следующие показатели:

- количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – 86 штук;

- количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ – 86 условных единиц;

- доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 100 %;

- доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг – 48,05 %;

- доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 100 %;

- уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – 4,02 балла;

- количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством – 4 условные единицы;

- доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 60,11 %.

14.2. Подпрограмма 2 «Поддержка средств массовой информации»

1.2. Комплекс процессных мероприятий 2.1 «Развитие областного телевидения, журналистики и поддержка СМИ Воронежской области, полномочия учредителя которых осуществляет управление делами Воронежской области»

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный Законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год составил 105700,0 тыс. руб.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета составил 105700,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 105700,0 тыс. руб. (100,0 % от кассового плана).

Исполнитель комплекса процессных мероприятий – управление делами Воронежской области.

В рамках комплекса процессных мероприятий управление делами Воронежской области реализует следующие мероприятия:

1. Создание, выпуск и распространение программ областного телевидения через аналоговые, спутниковые, кабельные и интернет-каналы распространения сигнала.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета акционерным обществам - телекомпаниям с участием Воронежской области на производство, выпуск и распространение программ телевидения и осуществление издательско-полиграфической деятельности.

В соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 16.06.2021 № 355, субсидия предоставлена АО «Студия «Губерния».

Кассовое исполнение в рамках мероприятия составило 104000,0 тыс. руб. (100 % кассового плана).

АО «Студия «Губерния» осуществлены следующие мероприятия.

На регулярной основе осуществляется создание специальных телепроектов, направленных на повышение имиджа и привлекательности региона, полномасштабного освещения деятельности Губернатора и исполнительных органов по проведению государственной политики по социально-экономическому развитию региона и реализации национальных проектов.

В отчетном периоде осуществлялось производство телевизионных программ: «Педагоги и наставники», «Безопасная дорога», «Служу Отечеству», «Эксперт», «От 7 до 17», «В тени чемпионов», «Народные мастера», «Дискуссионный клуб», «Большие истории малой Родины», «Современники. Наше время», «Такие разные», «Территория успеха», «Понятная политика», «Актуальное интервью» и др., продолжился выпуск еженедельной аналитической программы «Неделя», ежедневной информационной программы «Новости. Дайджест».

Продолжалось производство линейки документального телевизионного цикла «Специальный репортаж», широкой линейки собственных программ спортивной тематики, направленных на освещение спортивных событий региона и пропаганду здорового образа жизни.

Созданы 3 программы по темам: «240 лет назад Крым, Тамань и Кубань вошли в состав Российской империи», «Русский язык и литература: их роль в мировой культуре», «День ветерана боевых действий».

Запущены две новые линейки межпрограммных роликов: «Воронеж.Родина.Любовь» и «Вечные ценности», а также новые телепроекты: «Великий. Могучий», «Фолиант», «Живет Россия».

АО «Студия «Губерния» продолжила вещание информационного телеканала «Известия Воронеж».

С началом специальной военной операции особое внимание в информационно-аналитическом вещании АО «Студия «Губерния» отводилось четкому отражению позиции Президента и Правительства России по данному вопросу, а также конкретным действиям Губернатора и Правительства Воронежской области по поддержке участников СВО и членов их семей, оказанию всей необходимой помощи временным переселенцам с территории Украины, по преодолению негативных последствий санкционного давления в сфере экономики региона, работе по импортозамещению в разных отраслях.

Обеспечена техническая поддержка и трансляция концерта в рамках патриотической акции «Своих не бросаем!».

АО «Студия «Губерния» организовало и провело торжественную церемонию награждения победителей областного творческого конкурса «Старая, старая сказка», «Лидер года», «Лучший спортсмен – 2023», стало организатором и модератором Торжественной церемонии награждения лучших врачей Воронежской области, приуроченной к Дню медицинского работника. Трансляция телеверсии церемонии осуществлена на телеканале «TV Губерния».

В рамках собственного производства АО «Студия «Губерния» продолжила подготовку и выпуск в эфир на циклической основе для канала «TV Губерния» в системах спутникового вещания «Триколор ТВ», в сетях всех кабельных операторов Воронежской области телевизионных программ информационно-аналитической, общественно-политической, социально-экономической, историко-культурной и спортивной тематики. Линейка телепрограмм собственного производства, включенных в сетку вещания на регулярной основе, достигла 35. В объеме общефедерального вещания канала «TV Губерния» телевизионный контент собственного производства АО «Студия «Губерния» составляет 75%.

На Интернет-канале «TV Губерния» продолжались спецпроекты и регулярные тематические рубрики: «Стратегия – 2035», «Незнакомый город», «Я люблю Воронеж», «Лучший спортсмен месяца», «Люди города», «Как сберечь здоровье», и т.д. Введены новые рубрики: «Мнения», «Я – очевидец», «Инструкции и обзоры», «Эксперты».

Кроме того, велась работа по SEO-продвижению Интернет-канала «TV Губерния» в поисковых системах и в социальных сетях (с учетом запрета в России использования медиаплощадок и ресурсов Meta). Эта работа позволила Интернет-каналу «TV Губерния» прочно закрепиться в 10-ке интернет-ресурсов Воронежской области по количеству уникальных посещений и медиа-цитируемости.

АО «Студия «Губерния» обеспечен выпуск областного общественно-политического еженедельника «Коммуна». Газета выходит еженедельно тиражом более 5000 экземпляров. Основная часть тиража распространялась по подписке по всем районам Воронежской области, часть газет поступала в городские розничные сети распространения печатной продукции. Также осуществлялась адресная доставка.

В каждом номере максимально полно (не менее 30 % печатной площади газеты) освещалась деятельность Губернатора Воронежской области и органов исполнительной власти региона.

Постоянные рубрики газеты «Коммуна» - «Своих не бросаем», «Культурная столица», «Воронеж в сводках Информбюро», «Путешествуем по Воронежской области», «Стратегия-2035», «По сути дела», «Новости губернаторского экспертного совета», «Новая индустриализация региона».

2. Сохранение аудитории печатных СМИ Воронежской области, повышение профессионально-творческого уровня работников СМИ.

Кассовое исполнение в рамках мероприятия составило 1700,0 тыс. руб. (100 % кассового плана).

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субсидий редакциям областных, районных и городских газет, являющимся самостоятельными хозяйствующими субъектами, при условии, что учредителями данных средств массовой информации являются управление делами Воронежской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, на компенсацию части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических изданий, книжной, газетной и печатной продукции.

В соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 06.08.2021 № 458, субсидия предоставлена МУП городского округа город Нововоронеж «Кабельное телевидение» на компенсацию части затрат на производство, выпуск и реализацию общественно-политической газеты «Мой город».

Средства направлены на оплату труда сотрудников редакционной группы, оплату страховых взносов и полиграфических услуг по печати газеты.

Газета «Мой город» выпускается тиражом 4500 шт. еженедельно.

Также в рамках мероприятия осуществлены выплаты на поощрение лиц, награжденных почетным знаком «Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области».

14.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

1.3. Комплекс процессных мероприятий 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей»

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный Законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год составил 62336,7 тыс. руб.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета составил 62336,7 тыс. руб., кассовое исполнение – 61762,3 тыс. руб. (99,1 % от кассового плана).

В рамках комплекса процессных мероприятий осуществляется финансирование обеспечения деятельности министерства цифрового развития Воронежской области. Средства направлены на выплату заработной платы, начисления на оплату труда, поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, компенсацию санаторно-курортного лечения, проезда в отпуск, командировочные расходы, пособия по временной нетрудоспособности, оплату услуг связи и оказание платных образовательных услуг.

Неполное освоение средств связано с экономией по услугам связи, оплата которых осуществляется по фактически выставленным счетам, отсутствием необходимости в закупках материальных запасов, канцелярских товаров и знаков почтовой оплаты.

1.4. Комплекс процессных мероприятий 3.2 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный Законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год составил 1049285,3 тыс. руб.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета составил 1049285,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 1047880,0 тыс. руб. (99,9 % кассового плана).

В рамках комплекса процессных мероприятий средства направлены на финансовое обеспечение деятельности следующим учреждениям:

1. Учреждениям, подведомственным управлению делами Воронежской области (автономное учреждение Воронежской области «РИА «Воронеж» и автономное учреждение Воронежской области «Областной Дом журналистов»), в сумме 240944,6 тыс. руб. (100,0 % кассового плана).

2. Учреждениям, подведомственным министерству цифрового развития Воронежской области (автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и автономное учреждение Воронежской области «Информационно-технологический центр Воронежской области»), в сумме 806935,5 тыс. руб. (100,0 % кассового плана).

Таблица 17 не представляется, поскольку субсидии из федерального и областного бюджетов местным бюджетам в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Информационное общество» не предусмотрены.