Пояснительная записка

о ходе реализации государственной программы Воронежской области «Информационное общество»

за 1 квартал 2024 года

(ответственный исполнитель – министерство цифрового развития Воронежской области)

14. ГП «Информационное общество»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства области от 20.12.2013 № 1131. Ответственный исполнитель государственной программы – министерство цифрового развития Воронежской области.

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Воронежской области, утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 11.09.2023 № 637, государственная программа Воронежской области «Информационное общество» в установленном порядке сформирована и утверждена в подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции Закона Воронежской области от 29.03.2024 № 16-ОЗ) на реализацию государственной программы, составили 2159212,9 тыс. руб., в том числе: 2155500,3 тыс. руб. - областной бюджет; 3712,6 тыс. руб. - федеральный бюджет.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2024 году, составили 2159212,9 тыс. руб., в том числе: 2155500,3 тыс. руб. - областной бюджет; 3712,6 тыс. руб. - федеральный бюджет.

Расхождение финансового обеспечения, предусмотренного паспортом и сводной бюджетной росписью, вызвано внесением изменений в закон об областном бюджете (№ 16-ОЗ от 29.03.2024).

Доведенный в 1 квартале 2024 года министерством финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план) программы составил 366490,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Фактически на реализацию программы в 1 квартале 2024 года направлено 259460,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (70,8 % от кассового плана, 12 % от годового плана).

Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее целевыми показателями.

В качестве основных показателей государственной программы в 2024 году определены 3 показателя.

1. «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.

По прогнозным данным значение показателя по итогам 1 квартала 2024 года составляет 84,52 %. Данные о фактическом значении формируются в ГАС «Управление» в срок до 15 числа.

2. Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По прогнозным данным значение показателя по итогам 1 квартала 2024 года составляет 89,7 %. Информация о фактическом значении формируется на основе официальных статистических сведений.

3. Доля населения Воронежской области, имеющего возможность получения социально значимой информации. Прогнозное значение составило 100 %.

В 2024 году исполнителями государственной программы являются:

- министерство цифрового развития Воронежской области (ответственный исполнитель госпрограммы);

- министерство финансов Воронежской области;

- министерство социальной защиты Воронежской области;

- министерство строительства Воронежской области;

- министерство внутренней политики Воронежской области;

- министерство культуры Воронежской области;

- министерство сельского хозяйства Воронежской области;

- министерство физической культуры и спорта Воронежской области;

- управление государственного технического надзора по Воронежской области.

В состав государственной программы входят 9 структурных элементов:

- 4 комплекса процессных мероприятий;

- 1 региональный проект (иной), не входящий в состав национальных проектов;

- 4 региональных проекта, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

1. Комплекс процессных мероприятий «Цифровая трансформация органов государственной власти Воронежской области. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции Закона Воронежской области от 29.03.2024 № 16-ОЗ) на 2024 год составил 878871,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 878871,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Расхождение финансового обеспечения, предусмотренного паспортом и сводной бюджетной росписью, вызвано внесением изменений в закон об областном бюджете (№ 16-ОЗ от 29.03.2024).

Поквартальный кассовый план по состоянию на 31.03.2024 составил 98715,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 18739,9 тыс. руб. (19 % от кассового плана, 2,1 % от годового плана).

В 2024 году для реализации комплекса процессных мероприятий средства предусмотрены:

- министерству цифрового развития Воронежской области;

- министерству финансов Воронежской области;

- министерству социальной защиты Воронежской области;

- министерству строительства Воронежской области;

- управлению государственного технического надзора Воронежской области.

В рамках комплекса процессных мероприятий средства направлены на выполнение мероприятия (результата) «Реализованы мероприятия по информатизации на территории Воронежской области».

Министерству цифрового развития Воронежской области на реализацию комплекса процессных мероприятий в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции Закона Воронежской области от 29.03.2024 № 16-ОЗ) предусмотрено 583035,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 583035,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план по состоянию на 31.03.2024 составил 17550,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 16788,9 тыс. руб. (95,7 % от кассового плана).

Средства направлены на:

- оплату услуг по предоставлению в пользование места в телефонной канализации, услуг проводной связи по организации доступа к сети передачи данных Правительства Воронежской области, услуг проводной связи по организации доступа к сети передачи данных министерства цифрового развития области, услуг телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородней, международной) для функционирования единой системы коммуникаций Правительства области (ЕСК), услуг связи «Доступ в Интернет» на скорости не менее 900 Мбит/с по магистральной волоконно-оптической линии, услуг по предоставлению комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования, услуг «Виртуальная АТС» и «Виртуальный ЦОД» и т.д.;

- оказание услуг по СМС-информированию граждан Воронежской области;

- оказание услуг по предоставлению неисключительных прав лицензионного программного обеспечения, в том числе в сфере защиты информации;

- организацию канала передачи данных для управления организации проектной деятельности Правительства Воронежской области;

- выполнение работ по обеспечению функционирования и обслуживанию ЕСК Правительства Воронежской области;

- оплату услуг предоставления статистической информации для банка данных Правительства Воронежской области;

- передачу неисключительных прав использования программного обеспечения для автоматизации функций тарифного регулирования на территории Воронежской области;

- оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности Воронежской области»;

- оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Единая централизованная информационная система Воронежской области по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности»;

- оказание услуг по предоставлению права использования (неисключительных лицензий) программного обеспечения системы межсетевого экранирования UserGate;

- оказание услуги по защите от DDOS-атак;

- оказание услуг по технической поддержке систем защиты информации Правительства Воронежской области и исполнительных органов государственной власти Воронежской области;

- выполнение работ по обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Регулирование тарифов Воронежской области»;

- выполнение работ по обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная информационная система государственной жилищной инспекции Воронежской области»;

- оказание услуг по техническому сопровождению и обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Региональная система управления данными».

В целях реализации комплекса процессных мероприятий организовано выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в рамках заключенных государственных контрактов и договоров на:

- поставку компьютерного оборудования, комплектующих и расходных материалов;

- оказание услуг по техническому сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Проектная деятельность Воронежской области»;

- оказание услуги по защите от DDOS-атак;

- оказание комплекса услуг по сопровождению, обеспечению функционирования и технической поддержке комплексов средств автоматизации региональной автоматизированной информационной системы Воронежской области «Мировые судьи», интегрированной с региональным фрагментом Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также услуг по технической поддержке и обновлению специального программного обеспечения;

- выполнение работ по обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Административные комиссии Воронежской области»;

- оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы «1С: Предприятие»;

- выполнение работ по поддержке и сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления Правительства Воронежской области»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления Правительства Воронежской области»;

- оказание услуг по обеспечению функционирования государственной информационной системы «Система гарантированного информационного обмена органов государственной власти и органов местного самоуправления Воронежской области»;

- оказание услуг по обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Активный электронный гражданин»;

- оказание услуг по разработке и актуализации дашбордов для нужд Правительства Воронежской области и исполнительных органов Воронежской области;

- поставку серверного оборудования;

- оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) в здание правительства Воронежской области, расположенное по адресу г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1;

- оказание услуг технической поддержки и сопровождения эксплуатации системы межсетевого экранирования на базе UserGate;

- предоставление неисключительного (пользовательского) права программы для ЭВМ в составе комплексной автоматизированной системы исполнения бюджета (КАСИБ): «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Про)»;

- приобретение неисключительного права на использование СБИС;

- оказание услуг по сопровождению программ для ЭВМ: «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)»;

- передачу неисключительных прав использования версии Электронной системы «Госфинансы» (е-ГФ) - базы данных Справочная система «Госфинансы Плюс».

Подготовлена и направлена документация для проведения торгов в управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области на право заключить государственный контракт на:

- оказание услуг по предоставлению права использования (неисключительных лицензий) программы для ЭВМ;

- выполнение работ по сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Геоинформационная система Воронежской области»;

- оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Единая централизованная информационная система Воронежской области по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности»;

Уровень освоения бюджетных ассигнований министерством цифрового развития Воронежской области составил 95,7 % кассового плана.

Неполное освоение средств обусловлено экономией, сложившейся по итогам закупочных процедур.

Министерству социальной защиты Воронежской области для реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции Закона Воронежской области от 29.03.2024 № 16-ОЗ) предусмотрено 267254,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 267254,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план по состоянию на 31.03.2024 составил 79563,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 1463,7 тыс. руб. (1,8 % от кассового плана).

Средства направлены на оплату 3-го этапа государственного контракта от 05.05.2023 № 2023.0023 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке государственной информационной системы «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области».

В целях реализации комплекса процессных мероприятий заключены государственные контракты на:

- оказание услуг по технической поддержке и сопровождению защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры министерства социальной защиты Воронежской области;

- оказание услуг по сопровождению и технической поддержке государственной информационной системы «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области»;

- поставку серверного оборудования;

Уровень освоения бюджетных ассигнований министерством социальной защиты Воронежской области составил 1,8 % от кассового плана.

Низкий уровень освоения кассового плана вызвано увеличением финансирования на 78100,0 тыс. руб. в соответствии с Законом Воронежской области от 29.03.2024 № 16-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Управлением государственного технического надзора Воронежской области для реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции Закона Воронежской области от 29.03.2024 № 16-ОЗ) предусмотрено 4107,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 4107,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план по состоянию на 31.03.2024 составил 1601,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 487,4 тыс. руб. (30,4 % от кассового плана).

Средства направлены на:

- оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора;

- оплату услуг по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

- неисключительные (пользовательские) права на программное обеспечение по защите информации;

- оплату абонентской платы за услуги по передаче СМС-сообщений (коротких текстовых сообщений);

- оказание услуги по подключению к сети Интернет (новая точка доступа).

Неполное освоение бюджетных средств связано с экономией, сложившейся по итогам закупочных процедур, переносом срока размещения закупки на оказание услуг по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 2 квартал 2024 года.

Министерству финансов Воронежской области для реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено 19324,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 19324,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В соответствии с поквартальным кассовым планом финансирование комплекса процессных мероприятий министерству финансов Воронежской области в отчетном периоде не предусмотрено.

В 1 квартале 2024 года были проведены консультации с исполнительными органами Воронежской области и с представителями компаний – системных интеграторов в сфере информационных технологий, по итогам которых планируется конфигурация программно-аппаратных комплексов.

Закупочные процедуры планируется проводить в 2-3 кварталах 2024 года.

Министерству строительства Воронежской области для реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции Закона Воронежской области от 29.03.2024 № 16-ОЗ) предусмотрено 5150,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 5150,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В соответствии с поквартальным кассовым планом финансирование комплекса процессных мероприятий министерству строительства Воронежской области в отчетном периоде не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий планируется направить средства на оказание услуг доступа к облачному сервису Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП). Закупочные процедуры планируются в 2 квартале 2024 года.

Учитывая, что средства выделены Законом Воронежской области от 29.03.2024 № 16-ОЗ, в состав исполнителей государственной программы (в ГИИС «Электронный бюджет») министерство строительства области будет включено в сроки, установленные для внесения изменений в паспорт государственной программы и паспорта ее структурных элементов Положением о системе управления государственными программами Воронежской области.

2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие областного телевидения, журналистики и поддержка СМИ Воронежской области, полномочия учредителя которых осуществляет управление делами Воронежской области»

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции Закона Воронежской области от 29.03.2024 № 16-ОЗ) на 2024 год составил 110700,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 110700,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Расхождение финансового обеспечения, предусмотренного паспортом и сводной бюджетной росписью, вызвано внесением изменений в закон об областном бюджете (№ 16-ОЗ от 29.03.2024).

Поквартальный кассовый план по состоянию на 31.03.2024 составил 26410,0 тыс. руб.

Учитывая необходимость приведения в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовой базы в связи с созданием новых исполнительных органов и перераспределению полномочий, кассовое исполнение в 1 квартале 2024 году не осуществлялось.

С 2024 года исполнителем комплекса процессных мероприятий является министерство внутренней политики Воронежской области.

В рамках комплекса процессных мероприятий планируется реализация следующих мероприятий (результатов):

- обеспечено производство, выпуск и распространение программ телевидения, а также осуществление издательско-полиграфической деятельности акционерными обществами - телекомпаниями с участием Воронежской области;

- обеспечено производство, выпуск и реализация периодических изданий, книжной, газетной и печатной продукции редакциями областных, районных и городских газет, являющихся самостоятельными хозяйствующими субъектами, при условии, что учредителями данных средств массовой информации являются министерство внутренней политики Воронежской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области;

- обеспечено поощрение лиц, награжденных почетным знаком «Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области».

В 1 квартале 2024 года в рамках реализации мероприятия (результата) «обеспечено производство, выпуск и распространение программ телевидения, а также осуществление издательско-полиграфической деятельности акционерными обществами - телекомпаниями с участием Воронежской области»:

- разработан и утвержден постановлением Правительства Воронежской области от 25.03.2024 № 187 Порядок предоставления субсидий из бюджета Воронежской области акционерным обществам – телекомпаниям с участием Воронежской области на производство, выпуск, распространение программ телевидения и осуществление издательско-полиграфической деятельности. Утверждение порядка в конце квартала связано с организационными мероприятиями по созданию министерства внутренней политики области, а также необходимостью учета новых федеральных требований к Порядку.

- 26.03.2024 объявлен отбор для предоставления субсидий из бюджета Воронежской области акционерным обществам - телекомпаниям с участием Воронежской области на производство, выпуск, распространение программ телевидения и осуществление издательско-полиграфической деятельности в 2024 году. Окончание отбора заявок запланировано на апрель 2024 года.

Финансирование мероприятий планируется с 2 квартала 2024 года, после заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области акционерным обществам - телекомпаниям с участием Воронежской области и внесения необходимых изменений в Порядок предоставления субсидий редакциям областных, районных и городских газет, являющимся самостоятельными хозяйствующими субъектами, при условии, что учредителями данных средств массовой информации являются министерство внутренней политики Воронежской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, на компенсацию части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических изданий, книжной, газетной и печатной продукции.

3. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей»

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции Закона Воронежской области от 29.03.2024 № 16-ОЗ) на 2024 год составил 60185,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 60185,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план по состоянию на 31.03.2024 составил 15099,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 14453,9 тыс. руб. (95,7 % от кассового плана, 24 % от годового плана).

В рамках комплекса процессных мероприятий осуществляется финансирование обеспечения деятельности министерства цифрового развития Воронежской области. Средства направлены на выплату заработной платы, начисления на оплату труда, компенсацию санаторно-курортного лечения, командировочные расходы, пособия по временной нетрудоспособности, оплату услуг связи.

Неполное освоение средств связано с экономией по услугам связи, оплата которых осуществляется по фактически выставленным счетам, отсутствием необходимости в закупках знаков почтовой оплаты, канцелярских товаров, оказании образовательных услуг.

4. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», на 2024 год составил 1105139,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 1105139,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план по состоянию на 31.03.2024 составил 226266,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 226266,1 тыс. руб. (100 % кассового плана, 20,5 % от годового плана).

В рамках комплекса процессных мероприятий средства направлены на финансовое обеспечение деятельности следующим учреждениям:

1. Учреждениям, подведомственным министерству внутренней политики Воронежской области (автономное учреждение Воронежской области «РИА «Воронеж» и автономное учреждение Воронежской области «Областной Дом журналистов»), в сумме 47423,0 тыс. руб. (100,0 % кассового плана, 20,9 % от годового плана).

2. Учреждениям, подведомственным министерству цифрового развития Воронежской области (автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и автономное учреждение Воронежской области «Информационно-технологический центр Воронежской области»), в сумме 178843,1 тыс. руб. (100,0 % кассового плана, 20,4 % от годового плана).

5. Региональный проект (иной) «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Воронежской области»

Объем финансирования регионального проекта, предусмотренный Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», на 2024 год составил 4317,0 тыс. руб., в том числе: 3712,6 тыс. руб. – федеральный бюджет; 604,4 тыс. руб. – областной бюджет.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 4317,0 тыс. руб., в том числе: 3712,6 тыс. руб. – федеральный бюджет; 604,4 тыс. руб. – областной бюджет.

При формировании отчета за 1 квартал 2024 года выявлено расхождение финансового обеспечения, предусмотренного паспортом, и финансового обеспечения, предусмотренного сводной бюджетной росписью, по строке «в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)». Расхождение вызвано техническим сбоем при формировании паспорта иного регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет». При приведении государственной программы в соответствие с изменениями, внесенными в закон об областном бюджете, указанные расхождения будут устранены в установленном порядке.

В соответствии с поквартальным кассовым планом финансирование в отчетном периоде не предусмотрено.

В целях реализации регионального проекта в рамках соглашения с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Воронежской области от 28.12.2021 № 071-09-2022-025 (доп. соглашение от 28.03.2024 № 071-09-2022-025/7) предусмотрена субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению оказания региональных услуг в электронном виде в субъектах Российской Федерации посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов».

В настоящее время проводятся мероприятия по определению перечня государственных услуг, переводимых в электронный вид с применением цифровых регламентов, и ведомственные информационные системы, посредством которых будут оказываться эти услуги.

6. Региональный проект «Информационная инфраструктура»

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Реализация регионального проекта направлена на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части мероприятий, реализуемых в Воронежской области.

В целях реализации мероприятий по устранению цифрового неравенства сформирован список населенных пунктов Воронежской области, в которых в 2024 году планируется установить 38 базовых станций.

7. Региональный проект «Информационная безопасность».

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Реализация регионального проекта направлена на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части мероприятий, реализуемых в Воронежской области.

В целях повышения уровня защищенности автоматизированных рабочих мест исполнительных органов Воронежской области и подведомственных им учреждений, а также государственных информационных систем и ресурсов, в рамках регионального проекта планируется проведение работы по обеспечению исполнительных органов средствами антивирусной защиты в размере подтвержденной ими потребности.

В 1 квартале 2024 года в исполнительные органы Воронежской области направлен запрос о потребности в средствах антивирусной защиты.

8. Региональный проект «Цифровые технологии».

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Реализация регионального проекта направлена на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части мероприятий, реализуемых в Воронежской области.

В рамках регионального проекта в 1 квартале 2024 года обеспечено информирование организаций Воронежской области о конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».

Информация о новых мерах государственной поддержки направляется путем рассылки информационных писем, а также своевременно размещается в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет», в сообществе министерства в социальной сети «ВКонтакте» и в Телеграм-канале министерства. По итогам 1 квартала 2024 года размещено 7 публикаций.

9. Региональный проект «Цифровое государственное управление».

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Реализация регионального проекта направлена на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части мероприятий, реализуемых в Воронежской области.

В целях достижения результата «Обеспечение предоставления массовых социально значимых услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ» к Платформе государственных сервисов подключены все исполнительные органы области и органы местного самоуправления области, оказывающие массовые социально значимые услуги, это 16 исполнительных органов и 469 органов местного самоуправления региона.

Достигнуты следующие показатели:

- количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – 86 штук;

- количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ – 86 условных единиц;

- доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 100 %;

- доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг – 47,89 %;

- доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 100 %;

- уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – 4,1 балла;

- количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством – 4 условные единицы;

- доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 48 %.