Пояснительная записка

о ходе реализации государственной программы Воронежской области «Информационное общество»

за 9 месяцев 2024 года

(ответственный исполнитель – министерство цифрового развития Воронежской области)

13. ГП «Информационное общество»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства области от 20.12.2013 № 1131. Ответственный исполнитель государственной программы – министерство цифрового развития Воронежской области.

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Воронежской области, утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 11.09.2023 № 637, государственная программа Воронежской области «Информационное общество» в установленном порядке сформирована и утверждена в подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции Закона Воронежской области от 23.07.2024 № 53-ОЗ) на реализацию государственной программы, составили 2252604,30 тыс. руб., в том числе: 2248891,70 тыс. руб. - областной бюджет; 3712,60 тыс. руб. - федеральный бюджет.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий государственной программы в 2024 году, составили 2269819,70 тыс. руб., в том числе: 2266107,10 тыс. руб. - областной бюджет; 3712,60 тыс. руб. - федеральный бюджет.

Отклонение финансового обеспечения, предусмотренного паспортом и сводной бюджетной росписью, вызвано:

- выделением дополнительного финансирования министерству внутренней политики Воронежской области в соответствии с распоряжением Правительства Воронежской области от 10.07.2024 № 542-р «О выделении денежных средств»;

- выделением финансирования министерству цифрового развития Воронежской области на поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Доведенный за 9 месяцев 2024 года министерством финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план) программы составил 1323852,90 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Фактически на реализацию программы в отчетном периоде направлено 1311417,80 тыс. руб. - средства областного бюджета (99,1 % от кассового плана, 57,8 % от годового плана).

Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее целевыми показателями.

В качестве основных показателей государственной программы в 2024 году определены 3 показателя.

1. «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.

По прогнозным данным значение показателя по итогам 9 месяцев 2024 года составляет 88,87 %. Данные о фактическом значении формируются в ГАС «Управление».

2. Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По прогнозным данным значение показателя по итогам 9 месяцев 2024 года составляет 89,7 %. Информация о фактическом значении формируется на основе официальных статистических сведений по итогам года.

3. Доля населения Воронежской области, имеющего возможность получения социально значимой информации. Прогнозное значение составило 100 %.

В рамках реализации государственной программы разработаны следующие нормативные правовые акты:

- постановление Правительства Воронежской области от 08.02.2024 № 77 «О признании утратившим силу постановления Правительства Воронежской области от 29.12.2017 № 1098»;

- постановление Правительства Воронежской обл. от 25.03.2024 № 187 «О Порядке предоставления субсидий из бюджета Воронежской области акционерным обществам - телекомпаниям с участием Воронежской области на производство, выпуск, распространение программ телевидения и осуществление издательско-полиграфической деятельности»;

- постановление Правительства Воронежской области от 03.05.2024 № 306 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 12.07.2019 № 686»;

- постановление Правительства Воронежской области от 06.06.2024 № 373 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Воронежской области»;

- постановление Правительства Воронежской области от 04.09.2024 № 616 «О порядке предоставления субсидий из бюджета Воронежской области редакциям областных, районных и городских газет»;

- постановление Правительства Воронежской области от 13.09.2024 № 632 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 29.12.2018 № 1237»;

- постановление Правительства Воронежской области от 20.09.2024 № 652 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 18.09.2012 № 826»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 23.01.2024 № 39-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Воронежской области от 31.01.2022 № 79-р»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 01.03.2024 № 163-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Воронежской области от 25.09.2023 № 724-р»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 01.03.2024 № 164-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Воронежской области от 01.12.2023 № 897-р»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 05.04.2024 № 265-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Воронежской области от 11.08.2022 № 881-р»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 05.04.2024 № 266-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Воронежской области от 25.09.2023 № 724-р»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 13.05.2024 № 355-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Воронежской области от 21.08.2023 № 593-р»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 16.05.2024 № 372-р «О выделении денежных средств»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 03.06.2024 № 426-р «О выделении денежных средств»;

- распоряжение Правительства Воронежской области от 06.06.2024 № 440-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Воронежской области от 01.12.2023 № 897-р».

- распоряжение Правительства Воронежской области от 10.07.2024 № 542-р «О выделении денежных средств».

В 2024 году исполнителями государственной программы являются:

- министерство цифрового развития Воронежской области (ответственный исполнитель госпрограммы);

- министерство финансов Воронежской области;

- министерство экономического развития Воронежской области;

- министерство социальной защиты Воронежской области;

- министерство строительства Воронежской области;

- министерство внутренней политики Воронежской области;

- министерство культуры Воронежской области;

- министерство сельского хозяйства Воронежской области;

- управление государственного технического надзора по Воронежской области.

В состав государственной программы входят 9 структурных элементов:

- 4 комплекса процессных мероприятий;

- 1 региональный проект (иной), не входящий в состав национальных проектов;

- 4 региональных проекта, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

1. Комплекс процессных мероприятий «Цифровая трансформация органов государственной власти Воронежской области. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на 2024 год составил 915801,80 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 915801,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план по состоянию на 30.09.2024 составил 346806,2 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 339870,22 тыс. руб. (98,0 % от кассового плана, 37,1 % от годового плана).

В 2024 году для реализации комплекса процессных мероприятий средства предусмотрены:

- министерству цифрового развития Воронежской области;

- министерству финансов Воронежской области;

- министерству экономического развития Воронежской области;

- министерству социальной защиты Воронежской области;

- министерству строительства Воронежской области;

- управлению государственного технического надзора Воронежской области.

В рамках комплекса процессных мероприятий средства направлены на выполнение мероприятия (результата) «Реализованы мероприятия по информатизации на территории Воронежской области».

Министерству цифрового развития Воронежской области на реализацию комплекса процессных мероприятий в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено 621735,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 621735,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план по состоянию на 30.09.2024 составил 195642,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 194864,3 тыс. руб. (99,6 % от кассового плана, 31,3 % от годового плана).

Средства направлены на:

- оплату услуг по предоставлению в пользование места в телефонной канализации, услуг проводной связи по организации доступа к сети передачи данных Правительства Воронежской области, услуг проводной связи по организации доступа к сети передачи данных министерства цифрового развития области, услуг телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородней, международной) для функционирования единой системы коммуникаций Правительства области (ЕСК), услуг связи «Доступ в Интернет» на скорости не менее 900 Мбит/с по магистральной волоконно-оптической линии, услуг по предоставлению комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования, услуг «Виртуальная АТС» и «Виртуальный ЦОД» и т.д.;

- оказание услуг по СМС-информированию граждан Воронежской области;

- оказание услуг по предоставлению неисключительных прав лицензионного программного обеспечения, в том числе в сфере защиты информации;

- организацию канала передачи данных для управления организации проектной деятельности Правительства Воронежской области;

- выполнение работ по обеспечению функционирования и обслуживанию ЕСК Правительства Воронежской области;

- оплату услуг предоставления статистической информации для банка данных Правительства Воронежской области;

- передачу неисключительных прав использования программного обеспечения для автоматизации функций тарифного регулирования на территории Воронежской области;

- оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности Воронежской области»;

- оказание услуг по предоставлению права использования (неисключительных лицензий) программного обеспечения системы межсетевого экранирования UserGate;

- оказание услуги по защите от DDOS-атак;

- оказание услуг по технической поддержке систем защиты информации Правительства Воронежской области и исполнительных органов государственной власти Воронежской области;

- выполнение работ по обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Регулирование тарифов Воронежской области»;

- выполнение работ по обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная информационная система государственной жилищной инспекции Воронежской области»;

- оказание услуг по техническому сопровождению и обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Региональная система управления данными»;

- поставку средств защиты информации программно-аппаратного комплекса «Соболь»;

- оказание услуг по предоставлению права использования (неисключительных лицензий) программы для ЭВМ;

- поставку компьютерного и коммуникационного оборудования, комплектующих и расходных материалов, запасных частей;

- оказание услуг по обслуживанию провайдеро-независимого адресного пространства и сопутствующих объектов в сети Интернет;

- передачу неисключительных прав использования версии Электронной системы «Госфинансы» (е-ГФ) - базы данных Справочная система «Госфинансы Плюс»;

- оказание услуг по сопровождению программ для ЭВМ: «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)»;

- оказание услуг по техническому сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Проектная деятельность Воронежской области»;

- оказание комплекса услуг по сопровождению, обеспечению функционирования и технической поддержке комплексов средств автоматизации региональной автоматизированной информационной системы Воронежской области «Мировые судьи», интегрированной с региональным фрагментом Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также услуг по технической поддержке и обновлению специального программного обеспечения;

- выполнение работ по обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Административные комиссии Воронежской области»;

- оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Единая централизованная информационная система Воронежской области по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности»;

- выполнение работ по поддержке и сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления Правительства Воронежской области»;

- оказание услуг по обеспечению функционирования государственной информационной системы «Система гарантированного информационного обмена органов государственной власти и органов местного самоуправления Воронежской области»;

- оказание услуг по обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Активный электронный гражданин»;

- поставку серверного оборудования;

- оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) в здание Правительства Воронежской области, расположенное по адресу г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1;

- оказание услуг технической поддержки и сопровождения эксплуатации системы межсетевого экранирования на базе UserGate;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности Воронежской области»;

- оказание услуг по оформлению исключительного права использования программы для ЭВМ;

- оказание услуг по разработке модели угроз безопасности и проектированию системы защиты информации автоматизированной системы для обращения с документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения, с использованием системы МЭДО, требованиям по технической защите информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну;

- оказание услуг по обеспечению соответствия автоматизированной системы для обращения с документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения, с использованием системы МЭДО, требованиям по технической защите информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну;

- оказание услуг по проектированию и внедрению импортозамещенной рабочей среды для инфраструктуры рабочих станций;

- оказание ремонтно-восстановительных работ;

- оказание услуг по предоставлению сертификата технической поддержки единого центра телефонного обслуживания Воронежской области;

- предоставление неисключительного (пользовательского) права программы для ЭВМ в составе комплексной автоматизированной системы исполнения бюджета (КАСИБ): «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Про)»;

- приобретение неисключительного права на использование СБИС;

- оказание услуг по предоставлению права на использования программного обеспечения системы автоматизированного стенографирования совещаний на условиях простой (неисключительной) лицензии с его установкой и настройкой;

- оказание услуг по обеспечению функционирования единой цифровой платформы с унифицированными шинами передачи данных и интерфейсами доступа к данным в составе государственной информационной системы Воронежской области «Региональная система управления данными»;

- оказание услуг по техническому сопровождению системы голосового распознавания и генерации голосовых сообщений для министерства цифрового развития Воронежской области;

- выполнение работ по сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Геоинформационная система Воронежской области»;

- оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы «1С: Предприятие»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления Правительства Воронежской области»;

- оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования Воронежской области»;

- оказание услуг по обеспечению функционирования государственной информационной системы «Региональная информационно-аналитическая система органов государственной власти»;

- оказание услуг по разработке и актуализации дашбордов для нужд Правительства Воронежской области и исполнительных органов Воронежской области;

- поставку комплекта модернизации для системы хранения данных NERPA DE NU;

- оказание услуг по проверке уровня осведомленности пользователей;

- поставку сетевого оборудования;

- оказание услуг по адаптации путем перевода (миграции) системы голосового распознавания и генерации голосовых сообщений для министерства цифрового развития Воронежской области;

- выполнение работ по прокладке и монтажу линий структурированной кабельной сети в военных комиссариатах Воронежской области;

В целях реализации комплекса процессных мероприятий организовано выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в рамках заключенных государственных контрактов и договоров на:

- поставку оборудования для нужд исполнительных органов Воронежской области (системные блоки, мониторы, многофункциональные устройства и др.);

- оказание услуг по предоставлению возможности доступа к сетям радиотелефонной связи на территории населенных пунктов Воронежской области;

- оказание услуг по аттестации ГИС ВО «Молодая семья Воронежской области»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Регулирование тарифов Воронежской области»;

- выполнение работ по созданию программного продукта «Цифровой конструктор разделов обеспечения сохранности»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная система документационного обеспечения управления Правительства Воронежской области» в части доработки подсистемы «Обмен с МЭДО»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Активный электронный гражданин»;

- выполнение работ по техническому сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Портал Воронежской области в сети Интернет»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Портал Воронежской области в сети Интернет»;

- выполнение работ по развитию государственно информационной системы Воронежской области «Молодая семья Воронежской области»;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Геоинформационная система Воронежской области»;

- оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Воронежской области «Учет бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий»;

- поставку программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator;

- оказание услуг по разработке моделей угроз безопасности информации государственных информационных систем Воронежской области;

- оказание услуг по аттестации ГИС ВО «Региональная информационно-аналитическая система органов государственной власти»;

- оказание услуг по обеспечению функционирования единой цифровой платформы с унифицированными шинами передачи данных и интерфейсами доступа к данным в составе государственной информационной системы Воронежской области «Региональная система управления данными»;

- оказание услуг по сопровождению информационной системы по автоматизации процессов подготовки паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры Воронежской области;

- оказание услуг по обеспечению функционирования системы дашбордов для нужд Правительства Воронежской области и исполнительных органов Воронежской области;

- оказание услуг по предоставлению доступа к облачному сервису проведения конкурсов в электронной форме;

- поставку серверного оборудования;

- оказание услуг по предоставлению геоаналитических отчетов.

Подготовлена и направлена документация для проведения торгов в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области на право заключить государственный контракт на:

- поставку сетевого оборудования;

- выполнение работ по поддержке и сопровождению системы видео-конференц-связи ситуационного центра Губернатора Воронежской области;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Проектная деятельность Воронежской области»;

- оказание услуг по предоставлению права использования (неисключительных лицензий) программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;

- поставку криптомаршрутизаторов;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Региональная информационно-аналитическая система органов государственной власти»;

- оказание услуг по обеспечению функционирования государственной информационной системы Воронежской области «Культурный регион»;

- поставку системы хранения данных, серверного и сетевого оборудования для модернизации инфраструктуры министерства финансов Воронежской области;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы Воронежской области «Комплексная автоматизированная система исполнения бюджета» в части создания подсистемы для автоматизации процессов формирования и реализации областной адресной инвестиционной программы и областной адресной программы капитального ремонта;

- поставку модуля расширения для системы хранения данных NERPA BM FS;

- поставку мультиформатных видеопроцессоров.

Министерству экономического развития Воронежской области для реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено 350,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 350,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план по состоянию на 30.09.2024 составил 350,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение в отчетном периоде не осуществлялось.

В отчетном периоде объявлена закупка на оказание услуг по передаче права использования (неисключительной лицензии) программного обеспечения версии 4.х ПАК VipNet Coordinator HW 1000 4.x. Поставка и оплата программного обеспечения планируется в 4 квартале 2024 года.

В целях проведения в министерстве экономического развития Воронежской области комплекса организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности информации от несанкционированного доступа планируется осуществить закупку выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению соответствия объектов информатизации требованиям по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну (после согласования объекта закупки с ФАС).

Специфика мероприятий в сфере информационной безопасности привела к переносу исполнения кассового плана на 4 квартал 2024 года.

Министерству социальной защиты Воронежской области для реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено 267254,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 267254,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план по состоянию на 30.09.2024 составил 144960,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 144305,64 тыс. руб. (99,6 % от кассового плана, 54,0 % от годового плана).

Средства направлены на:

- оказание услуг по сопровождению и технической поддержке государственной информационной системы «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области»;

- оказание услуг по проектированию системы защиты информации государственной информационной системы Воронежской области «Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Воронежской области», проведению экспертизы соответствия установленным требованиям безопасности информации в форме аттестационных испытаний для подготовки к запуску в эксплуатацию;

- оказание услуг по вводу в эксплуатацию ведомственной системы телефонии министерства социальной защиты Воронежской области;

- передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения;

- оказание услуг по настройке ГИС «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области», в части реализации видов сведения для электронного взаимодействия с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

- оказание услуг по настройке ГИС «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области» в части интеграции с интерактивной формой заявления о сокращении срока действия договора найма специализированного жилого помещения, заключенного с лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на ЕПГУ и изменения настройки предоставления мер социальной поддержки в связи с изменениями законодательства;

- поставку серверного оборудования;

- поставку программно-аппаратного комплекса доверенной загрузки;

- поставку телекоммуникационного оборудования с монтажом и настройкой;

- поставку мониторов, подключаемых к компьютеру;

В целях реализации комплекса процессных мероприятий заключены государственные контракты и договоры на:

- оказание услуг по технической поддержке и сопровождению защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры министерства социальной защиты Воронежской области;

- выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Единая информационная система персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты населения Воронежской области»;

- оборудования для системы ВКС;

- поставку мониторов, подключаемых к компьютеру;

- поставку системных блоков;

Подготовлена и направлена документация для проведения торгов в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области на право заключить государственный контракт на поставку периферийного оборудования. Подготовлена документация для размещения в 4 квартале 2024 года закупок на реализацию запланированных мероприятий по обновлению компьютерного, серверного и периферийного оборудования, обеспечению мероприятий по информационной безопасности.

Управлением государственного технического надзора Воронежской области для реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено 1987,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 1987,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план по состоянию на 30.09.2024 составил 703,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 700,28 тыс. руб. (99,5 % от кассового плана, 35,2 % от годового плана).

Средства направлены на:

- оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора;

- оплату услуг по коллективному доступу к информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

- неисключительные (пользовательские) права на программное обеспечение по защите информации;

- оплату абонентской платы за услуги по передаче СМС-сообщений (коротких текстовых сообщений);

- оказание услуги по подключению к сети Интернет (новая точка доступа).

Подготовлена и направлена документация для проведения торгов в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области на право заключить государственный контракт на услуги по установке и настройке программного обеспечения и средств защиты информации, подключение периферийных устройств к АРМ территориальных отделов.

Министерству финансов Воронежской области для реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено 19324,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 19324,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В соответствии с поквартальным кассовым планом финансирование комплекса процессных мероприятий министерству финансов Воронежской области в отчетном периоде не предусмотрено.

В целях реализации комплекса процессных мероприятий подготовлена и направлена документация для проведения торгов в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области на поставку серверного оборудования. В настоящее время осуществляется прием заявок.

Министерству строительства Воронежской области для реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено 5150,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 5150,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план по состоянию на 30.09.2024 составил 5150,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение в отчетном периоде не осуществлялось.

В рамках комплекса процессных мероприятий заключен государственный контракт на оказание услуги по предоставлению расширенного доступа к Информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) и технической поддержке регионального сегмента.

Неосвоение кассового плана обусловлено сроками исполнения этапов заключенного государственного контракта, наступление которых планируется начиная с 4 квартала 2024 года.

2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие областного телевидения, журналистики и поддержка СМИ Воронежской области, полномочия учредителя которых осуществляет управление делами Воронежской области»

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции Закона Воронежской области от 23.07.2024 № 53-ОЗ) на 2024 год составил 110700,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 125600,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Отклонение финансового обеспечения, предусмотренного паспортом и сводной бюджетной росписью, обусловлено выделением дополнительного финансирования в соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 10.07.2024 № 542-р «О выделении денежных средств».

Поквартальный кассовый план по состоянию на 30.09.2024 составил 91290,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 87560, тыс. руб. (95,9 % от кассового плана).

Исполнитель комплекса процессных мероприятий – министерство внутренней политики Воронежской области.

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие мероприятия (результаты):

- обеспечено производство, выпуск и распространение программ телевидения, а также осуществление издательско-полиграфической деятельности акционерными обществами - телекомпаниями с участием Воронежской области, об общественно-политических, социально-экономических, культурных событиях Воронежской области;

- обеспечено производство, выпуск и реализация периодических изданий, книжной, газетной и печатной продукции редакциями областных, районных и городских газет, являющихся самостоятельными хозяйствующими субъектами, при условии, что учредителями данных средств массовой информации являются министерство внутренней политики Воронежской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области;

- обеспечено поощрение лиц, награжденных почетным знаком «Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области».

В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия (результата) «Обеспечено производство, выпуск и распространение программ телевидения, а также осуществление издательско-полиграфической деятельности акционерными обществами - телекомпаниями с участием Воронежской области, об общественно-политических, социально-экономических, культурных событиях Воронежской области» в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Воронежской области акционерным обществам – телекомпаниям с участием Воронежской области на производство, выпуск, распространение программ телевидения и осуществление издательско-полиграфической деятельности, утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 25.03.2024 № 187, субсидия предоставлена АО «Студия «Губерния».

Кассовое исполнение в рамках мероприятия составило 87500,0 тыс. руб.

АО «Студия «Губерния» осуществлены следующие мероприятия.

В течение 9 месяцев 2024 года в рамках собственного производства АО «Студия «Губерния» осуществляла подготовку и выпуск в эфир на циклической основе для канала «TV Губерния» в системах спутникового вещания «Триколор ТВ», в сетях всех кабельных операторов Воронежской области телевизионных программ информационно-аналитической, общественно-политической, социально-экономической, историко-культурной и спортивной тематики. Линейка телепрограмм собственного производства, включенных в сетку вещания на регулярной основе, достигла 34-х. Среди них: «Территория успеха», «Понятная политика», «Актуальное интервью», «Дискуссионный клуб», «Неделя», «Специальный репортаж» и другие.

На Интернет-канале «TV Губерния» реализовывались спецпроекты и регулярные тематические рубрики («Стратегия – 2035», «Незнакомый город», «Я люблю Воронеж», «Лучший спортсмен месяца», «Люди города», «Как сберечь здоровье»), а также новые («Мнения», «Я – очевидец», «Инструкции и обзоры», «Эксперты»).

АО «Студия «Губерния» обеспечен выпуск областного общественно-политического еженедельника «Коммуна». Газета выходила в формате А2 на 12 полноцветных страницах по средам. Средний тираж – 4300 экземпляров в неделю. Всего вышло 39 номеров газет. В каждом номере максимально полно (не менее 30% печатной площади газеты) освещалась деятельность Губернатора Воронежской области и исполнительных органов региона.

В целях реализации мероприятия (результата) «Обеспечено производство, выпуск и реализация периодических изданий, книжной, газетной и печатной продукции редакциями областных, районных и городских газет, являющихся самостоятельными хозяйствующими субъектами, при условии, что учредителями данных средств массовой информации являются министерство внутренней политики Воронежской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области» принято постановление Правительства Воронежской области от 04.09.2024 № 616 «О порядке предоставления субсидий из бюджета Воронежской области редакциям областных, районных и городских газет».

Финансирование мероприятия планируется в 4 квартале 2024 года после проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий из бюджета Воронежской области редакциям областных, районных и городских газет на компенсацию части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических изданий, книжной, газетной и печатной продукции.

В рамках реализации мероприятия (результата) «Обеспечено поощрение лиц, награжденных почетным знаком «Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области»:

- отобраны кандидаты на получение награды «Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области»;

- принят указ Губернатора Воронежской области о награждении кандидатов;

- осуществлены выплаты на поощрение лиц, награжденных почетным знаком «Заслуженный работник медиаотрасли Воронежской области».

Кассовое исполнение в рамках мероприятия составило 60,0 тыс. руб. (100 % кассового плана).

3. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей»

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на 2024 год составил 64763,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 67078,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Отклонение финансового обеспечения, предусмотренного паспортом и сводной бюджетной росписью, обусловлено выделением финансирования на поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Поквартальный кассовый план по состоянию на 30.09.2024 составил 52056,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 51296,64 тыс. руб. (98,5 % от кассового плана, 76,5 % от годового плана).

В рамках комплекса процессных мероприятий осуществляется финансирование обеспечения деятельности министерства цифрового развития Воронежской области. Средства направлены на выплату заработной платы, начисления на оплату труда, поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, компенсацию санаторно-курортного лечения, командировочные расходы, пособия по временной нетрудоспособности, оплату услуг связи, поставку государственных знаков почтовой оплаты и мебели.

4. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий, предусмотренный Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», на 2024 год составил 1157022,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 1157022,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план по состоянию на 30.09.2024 составил 833700,3 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 832690,9 тыс. руб. (99,9 % кассового плана, 72,0 % от годового плана).

В рамках комплекса процессных мероприятий средства направлены на финансовое обеспечение деятельности следующим учреждениям:

1. Учреждениям, подведомственным министерству внутренней политики Воронежской области (автономное учреждение Воронежской области «РИА «Воронеж» и автономное учреждение Воронежской области «Областной Дом журналистов»), в сумме 172496,4 тыс. руб. (99,4 % кассового плана, 70,9 % от годового плана).

2. Учреждениям, подведомственным министерству цифрового развития Воронежской области (автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и автономное учреждение Воронежской области «Информационно-технологический центр Воронежской области»), в сумме 660194,5 тыс. руб. (100 % кассового плана, 72,2 % от годового плана).

5. Региональный проект (иной) «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Воронежской области»

Объем финансирования регионального проекта, предусмотренный Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», на 2024 год составил 4317,0 тыс. руб., в том числе: 3712,6 тыс. руб. – федеральный бюджет; 604,4 тыс. руб. – областной бюджет.

Объем финансирования в соответствии с бюджетной росписью расходов областного бюджета (лимит бюджетных обязательств) составил 4317,0 тыс. руб., в том числе: 3712,6 тыс. руб. – федеральный бюджет; 604,4 тыс. руб. – областной бюджет.

В соответствии с поквартальным кассовым планом финансирование в отчетном периоде не предусмотрено.

В целях реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Воронежской области по обеспечению оказания региональных услуг в электронном виде в субъектах Российской Федерации посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов от 28.12.2021 № 071-09-2022-025 заключен государственный контракт на выполнение работ по интеграции государственной информационной системы Воронежской области «Автоматизированная информационная система управления собственностью Воронежской области» с подсистемой разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

6. Региональный проект «Информационная инфраструктура»

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Реализация регионального проекта направлена на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части мероприятий, реализуемых в Воронежской области.

В целях реализации мероприятий по устранению цифрового неравенства сформирован список населенных пунктов Воронежской области, в которых планируется устанавливать базовые станции. Из планируемых ранее к установке в 2024 году 38 базовых станций, по решению Минцифры России в 2024 году будут установлены 18 базовых станций, оставшиеся 20 базовых станций планируется к вводу в эксплуатацию в 2025 году.

7. Региональный проект «Информационная безопасность».

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Реализация регионального проекта направлена на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части мероприятий, реализуемых в Воронежской области.

В целях повышения уровня защищенности автоматизированных рабочих мест исполнительных органов Воронежской области и подведомственных им учреждений, а также государственных информационных систем и ресурсов, в рамках регионального проекта планируется проведение работы по обеспечению исполнительных органов средствами антивирусной защиты в размере подтвержденной ими потребности.

В отчетном периоде заключен государственный контракт на приобретение средств антивирусной защиты для исполнительных органов Воронежской области (оказание услуг по предоставлению права использования (неисключительных лицензий) программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition).

8. Региональный проект «Цифровые технологии».

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Реализация регионального проекта направлена на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части мероприятий, реализуемых в Воронежской области.

В рамках регионального проекта в отчетном периоде обеспечено информирование организаций Воронежской области о конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии».

Информация о новых мерах государственной поддержки направляется путем рассылки информационных писем, а также своевременно размещается в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет», в сообществе министерства в социальной сети «ВКонтакте» и в Телеграм-канале министерства. По итогам 9 месяцев 2024 года размещено 17 публикаций.

9. Региональный проект «Цифровое государственное управление».

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Реализация регионального проекта направлена на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части мероприятий, реализуемых в Воронежской области.

В целях достижения результата «Обеспечение предоставления массовых социально значимых услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ» к Платформе государственных сервисов подключены все исполнительные органы области и органы местного самоуправления области, оказывающие массовые социально значимые услуги, это 16 исполнительных органов и 469 органов местного самоуправления региона. В региональном перечне массовых социально значимых услуг (МСЗУ) находятся 86 услуг.

Достигнуты следующие показатели:

- количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – 86 штук;

- количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ – 86 условных единиц;

- доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 100 %;

- доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг – 54,05 %;

- доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 100 %;

- уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – 4,3 балла;

- количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством – 4 условные единицы;

- доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 62 %.